

**Institutt for elektroniske systemer**

**Institutt for elkraft**

**Institutt for teknisk kybernetikk**

Bacheloroppgave: **E0205 Mini/Småkraftverk**

**Møtereferat – MR 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Gjelder: Gjennomgang forprosjekt | |
| **Møtedato:** 28.02.02  **Kl:** 14:00 til 15:00  **Sted:** Møterom G103E | **Tilstede:**    *Prosjektgruppe:*  Gunhild Gauss (GG) tlf. 12345678 email: [Gunhild.Gauss@iet.hist.no](file:///\\ans-fil-felles\ansfelles$\AFT\EDT\Doc\_FAGLIG\BACHELOR-oppgave\2011-12\Orientering\Gunnar.Gjesdal@iet.hist.no%20)  Arne Strøm (AS) tlf. 91234567 email: [Arne.Strøm@iet.hist.no](mailto:Arne.Strøm@iet.hist.no)  Nils Spenning (NS) tlf. 89123456 email: [Nils.Spenning@iet.hist.no](mailto:Nils.Spenning@iet.hist.no)  *Oppdragsgiver:*  Dyktig Rådgiver (DR) tlf. 98765432 email: [dyktig@rådgivende.ing.no](mailto:dyktig@rådgivende.ing.no)  *Veileder:*  Lærer Elektro (LE) tlf: 73559450 email: [Larer.Elektro@iet.hist.no](mailto:larer.kraft@iet.hist.no) |
| **Møteleder:**  Gunhild Gauss  **Referent:**  Arne Strøm | **Går til:**  Møtedeltakerne  Kopi til: |
| **Dato:** 02.03.02 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sak nr.** | Emne | **Ansvarlig** | **Tidsfrist** |
| 07/12 | Godkjenning av innkalling og saksliste: Feil på møteinnkallingen:   * Nils Spenning skrevet feil. * Feil dato pga. forskyvninger.   Må sørge for at Spenning er riktig skrevet på videre dokumenter.  Ved endring av møtetidspunkt: Ta direkte kontakt med de som skal kalles inn for å høre hvilke tidspunkt de har anledning å komme.  Innkalling og saksliste ble godkjent. | AS |  |
| 08/12 | Godkjenning av referat fra forrige møte:  * Sjekk ”tilstedeliste” så denne er korrekt.   + GG gikk gjennom MR 1, og dette ble godkjent. | GG |  |
| 09/12 | Statusrapport (gjennomgang av toukesrapport):Utført i perioden: Kontakt med oppdragsgiver for klargjøring av oppgaven, forprosjekt  * + - * Generelt: Ble enige om å avgrense oppgaven til Trondheimsområdet       * Avvik: Skulle mottatt underlag til styreskjema. Uten at denne blir tilgjengelig er det vanskelig å komme videre på den delen       * Neste periode: Skal på befaring på oppdragsgivers anlegg den 08.03. Veileder ønsker å være med. Alle møter på skolen kl. 08:00. NS stiller med bil, alle bidrar med 25 kr i bensinpenger.       * Fremdriftsplan: Ligger 5 timer på etterskudd timemessig. Gruppa føler at de har gjort det som skulle gjøres innholdsmessig, og kommer derfor ikke til å gjøre noe ekstra arbeid med det som er utført bare for at det skal gå opp med timebudsjettet. Hvis forprosjektet må rettes på vil nok timeregnskapet komme til å stemme med timebudsjettet. I neste periode forventes NS å bli en del borte pga. fødsel.   TR 2 ble godkjent. | AS  NS | 10.03  08.03 |
| 10/12 | Gjennomgang av forprosjekt: LE påpekte en del punkter som burde rettes opp i rapporten:   * Spesifisere dagens situasjon nærmere, hvordan er status i bedriften. * Klargjøre hva bedriften gjør og hva gruppa skal bidra med i forhold til dette.   Disse vil bli rettet opp, og revidert rapport sendt ut til veileder og oppdragsgiver. Når revidert forprosjekt blir godkjent skal denne underskrives. | GG | 11.02 |
| 11/12 | Gjennomgang av gruppens interne rutiner:  * Mangelfulle rutiner angående prosjektleder/referent. * Mangler oversikt over hvem som har ansvaret til enhver tid.   Dette rettes opp, og taes med i den reviderte utgaven av rapporten. | NS | 11.02 |
| 12/12 | AutoCAD:  * NS sjekker med dataansvarlig angående installasjon av AutoCAD * NS sjekker med oppdragsgiver ang. underlag for styreskjema. | NS | 13.02 |
| 13/12 | Neste møte:  Neste prosjektmøte vil bli avholdt 22.02.02 kl. 13.00 – 14.15.  Sted avtales når AS har fått bestilt møterom. | AS | 20.02 |
| 14/12 | Eventuelt:  * Det ble besluttet at prosjektets framdrift skulle oppdateres på MS-project, slik at eventuelle avvik i forhold til den oppsatte fremdriftsplanen fremkommer tydelig. |  |  |
| 15/12 | Evaluering av møtet.  * Positiv atmosfære og konstruktiv meningsutveksling * Tildels mangelfull forberedelse til møtet som dermed ble litt for langt. * Bla, bla, bla - - - - - |  |  |